ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

AVANCE DE PROYECTO

Historias de usuario, navegabilidad, modelo físico – lógico de la base de datos.

Tecnologías Web con Javascript

Ing. Tania Calle

Verónica Cárdenas

Andrés Samaniego

Yadira Quinchiguango

Victoria Yánez

- Tabla de contenido

1.	Historias de Usuario	4

1.1.	Acceso al sistema (Login)	4

1.2.	Salida del sistema (Logout)	5

1.3.	Consulta de solicitud	6

1.4.	Aprobación de solicitud.	7

1.5.	Reporte solicitudes	8

1.6.	Administración	9

1.7.	Administración de usuarios	10

1.8.	Administración de provincias	11

1.9.	Administración de ciudades	12

1.10.	Creación de usuarios	13

1.11.	Creación de provincias	14

1.12.	Creación de ciudades	15

1.13.	Ver usuario	16

1.14.	Ver provincias	17

1.15.	Ver ciudades	18

1.16.	Modificar usuarios	19

1.17.	Modificar provincias	20

1.18.	Modificar ciudades	21

1.19.	Eliminar usuarios	22

1.20.	Eliminar provincias	23

1.21.	Eliminar ciudades	24

1.22.	Ingresar solicitud	25

2.	Navegabilidad	26

2.1.	Pantalla principal	26

2.2.	Home	26

2.3.	Consulta de información	27

2.4.	Solicitud de ingreso	27

2.5.	Aprobación de solicitud	28

2.6.	Reportes de solicitud	28

2.7.	Administración	28

2.8.	Administración de Usuarios	29

a.	Crear usuario	29

b.	Editar usuario	30

c.	Buscar información de usuario	30

d.	Eliminar usuario	31

2.9.	Administrar provincias	31

a.	Crear provincia	32

b.	Editar provincia	32

c.	Buscar información de provincia	33

d.	Eliminar provincia	33

2.10.	Administrar ciudades	33

a.	Crear ciudad	34

b.	Editar ciudad	34

c.	Consultar información de ciudad	35

d.	Eliminar ciudad	35

3.	Modelos de la base de datos	36

3.1.	Modelo lógico	36

3.2.	Modelo Físico	36

# Historias de Usuario

## Acceso al sistema (Login)

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número: HU-001 | Usuario: Todos |  |
| Nombre historia: Acceso al Sistema (Login) |  |  |
| Prioridad en negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: (Impida cumplir con la historia de usuario) Alto |
| Puntos estimados: 9 |  | Iteración asignada: 1 |
| Programador responsable: Andrés Samaniego |  |  |
| Descripción: Como usuario, necesito acceder al sistema, con la finalidad de poder ingresar a todas las opciones del sistema. Tareas: - Diseño de la interfaz de acceso al sistema. - Diseño de la base de datos para el sistema. - Verificación del nombre de usuario (cédula) en la base de datos. - Verificación de la contraseña del usuario en la base de datos. - Carga de módulos asignados para el administrador. - Despliegue de mensaje de error de acceso al sistema. - Despliegue de la pantalla de acceso al sistema nuevamente. |  |  |
| Observaciones: |  |  |

## Consulta de solicitud

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número: HU-003 | Usuario: Administrador |  |
| Nombre historia: Consulta de solicitud |  |  |
| Prioridad en negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: (Impida cumplir con la historia de usuario) Bajo |
| Puntos estimados: 3 |  | Iteración asignada: 1 |
| Programador responsable: Andrés Samaniego |  |  |
| Descripción: Como administrador requiero encontrar las solicitudes que han sido ingresadas por el digitador y deben ser aprobadas. Tareas: - Diseño de la interfaz de consulta de solicitudes. - Filtro por cédula de identidad. - Filtro por apellido. - Despliego del listado de solicitudes. - Despliego de mensaje en caso de que no se encuentre solicitudes. |  |  |
| Observaciones: |  |  |

## Aprobación de solicitud

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número: HU-004 | Usuario: Administrador |  |
| Nombre historia: Aprobación de solicitud |  |  |
| Prioridad en negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: (Impida cumplir con la historia de usuario) Bajo |
| Puntos estimados: 5 |  | Iteración asignada: 1 |
| Programador responsable: Verónica Cárdenas |  |  |
| Descripción: Como administrador requiero aprobar las solicitudes que han sido creadas previamente. Tareas: - Filtro por fecha de inicio. - Filtro por fecha de fin. - Botón para buscar según los filtros. - Botón para aceptar la solicitud. - Botón para rechazar la solicitud. - Despliego de mensaje en caso de que no se encuentre registros. - Despliego de mensaje en caso de aceptar la solicitud. - Despliego de mensaje en caso de rechazar la solicitud. |  |  |
| Observaciones: |  |  |

## Reporte solicitudes

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número: HU-005 | Usuario: Administrador |  |
| Nombre historia: Reporte solicitudes |  |  |
| Prioridad en negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: (Impida cumplir con la historia de usuario) Bajo |
| Puntos estimados: 3 |  | Iteración asignada: 1 |
| Programador responsable: Andrés Samaniego |  |  |
| Descripción: El administrador requiere un reporte de todas las solicitudes que se han hecho en un intervalo de tiempo en específico. Tareas - Diseño de la interfaz de reporte de solicitudes. - Selección de la fecha de inicio. - Selección de la fecha de fin. - Botón para generar en PDF o TXT todas las solicitudes registradas. |  |  |
| Observaciones: |  |  |

## Administración

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número: HU-006 | Usuario: Administrador |  |
| Nombre historia: Administración |  |  |
| Prioridad en negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: (Impida cumplir con la historia de usuario) Bajo |
| Puntos estimados: 3 |  | Iteración asignada: 1 |
| Programador responsable: Verónica Cárdenas |  |  |
| Descripción: El administrador requiere una ventana que le permita acceder a las opciones de administración. Tareas: - Diseño de interfaz de administración. - Botón para ingresar a la administración de usuario. - Botón para ingresar a la administración de provincias. - Botón para ingresar a la administración de ciudades. |  |  |
| Observaciones: |  |  |

## Administración de usuarios

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número: HU-007 | Usuario: Administrador |  |
| Nombre historia: Administración de usuarios |  |  |
| Prioridad en negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Bajo |
| Puntos estimados: 6 |  | Iteración asignada: 1 |
| Programador responsable: Yadira Quinchiguango |  |  |
| Descripción: El administrador podrá ingresar a la administración de usuarios del sistema. Tareas: - Diseño de la interfaz de administración de usuarios. - Filtro por nombre. - Listado de usuarios administradores. - Botón para crear un administrador nuevo. - Botón para ver información de un administrador. - Botón para modificar un administrador. - Botón para eliminar un administrador. - Mensaje de lista vacía en caso de que no se encuentre usuarios por el filtro. |  |  |
| Observaciones: |  |  |

## Creación de usuarios

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número: HU-010 | Usuario: Administrador |  |
| Nombre historia: Creación de usuarios |  |  |
| Prioridad en negocio: Media |  | Riesgo en desarrollo: (Impida cumplir con la historia de usuario) Bajo |
| Puntos estimados: 2 |  | Iteración asignada: 1 |
| Programador responsable: Karla Yánez |  |  |
| Descripción: Para la creación un usuario, se debe hacer clic en el botón crear nuevo usuario. Se ingresa la información del usuario y finalmente se hace clic en el botón crear. Tareas: - Diseño de la interfaz de crear usuario. - Poner el nombre del usuario. - Poner la contraseña del usuario. - Poner la confirmación de la contraseña del usuario. - Confirmar creación del usuario. - Mensajes de error en caso de que ya exista un usuario con el mismo nombre. |  |  |
| Observaciones: |  |  |

## Ver usuario

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número: HU-013 | Usuario: Administrador |  |
| Nombre historia: Ver usuario |  |  |
| Prioridad en negocio: Media |  | Riesgo en desarrollo: (Impida cumplir con la historia de usuario) Baja |
| Puntos estimados: 2 |  | Iteración asignada: 1 |
| Programador responsable: Andrés Samaniego |  |  |
| Descripción: El administrador tiene como opción ver la información de los usuarios ingresados en el sistema. Tareas: - Diseño de la interfaz de ver usuario - Desplegar la información del usuario seleccionado - Opción para volver a la administración de usuarios |  |  |
| Observaciones: |  |  |

## Modificar usuarios

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número: HU-016 | Usuario: Administrador |  |
| Nombre historia: Modificar usuarios |  |  |
| Prioridad en negocio: Medio |  | Riesgo en desarrollo: Bajo |
| Puntos estimados: 2 |  | Iteración asignada: 2 |
| Programador responsable: Karla Yánez |  |  |
| Descripción: Al dar clic en la opción de modificar se podrá editar la información del usuario seleccionado. Tareas: - Diseño de la interfaz de modificar usuario. - Consulta de la información del usuario. - Botón para aceptar modificar la información del usuario. - Despliegue de mensaje en caso de error. - Botón para volver a la administración de usuarios sin realizar cambios. |  |  |
| Observaciones: |  |  |

## Eliminar usuarios

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número: HU-019 | Usuario: Administrador |  |
| Nombre historia: Eliminar usuarios |  |  |
| Prioridad en negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Alta |
| Puntos estimados: 6 |  | Iteración asignada: 1 |
| Programador responsable: Yadira Quinchiguango |  |  |
| Descripción: El administrador puede eliminar usuarios del sistema en la pantalla de administración de usuarios dando clic en un botón de eliminar. Tareas: - Botón para eliminar al usuario. - Actualizar los cambios en la base de datos. |  |  |
| Observaciones: |  |  |

## Ingresar solicitud

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número: HU-022 | Usuario: Todos |  |
| Nombre historia: Ingresar solicitud |  |  |
| Prioridad en negocio: Alta |  | Riesgo en desarrollo: Alto |
| Puntos estimados: 8 |  | Iteración asignada: 1 |
| Programador responsable: Verónica Cárdenas |  |  |
| Descripción: El digitador ingresará los datos para la solicitud. Tareas: - Diseño de la interfaz de ingreso de solicitud de registro. - Poner la cédula del nuevo registro. - Poner los nombres del nuevo registro. - Poner los apellidos del nuevo registro. - Escoger la provincia. - Escoger la ciudad. - Escoger el sexo. - Escoger la fecha de nacimiento. - Poner el teléfono del nuevo registro. - Poner el número de miembros del hogar. - Escoger si algún miembro de la familia tiene discapacidad. - Botón para registrar al usuario. - Validar los campos. - Mensaje en caso de que falle el registro. - Mensaje en caso de que falte llenar un registro. - Mensaje del registro exitoso del usuario. |  |  |
| Observaciones: |  |  |

# Navegabilidad

Para darle una Navegabilidad cómoda al usuario se usan algunos parámetros como múltiples vistas lo que permite que usuario distinga como se desplaza en la página web sin cambios bruscos. También se decide usar el color azul como representativo ya que este inspira credibilidad, profundidad, autoridad, fuerza, profesionalidad, concentración. Ya que es lo que se quiere que sienta el usuario al usar la aplicación. Siempre se muestra un título en cada pantalla para que el usuario sepa en qué lugar de la aplicación se encuentra.

## Pantalla principal

Conformado por el Inicio de sesión del usuario mediante su nombre de Usuario y su Contraseña.

## Home

Luego del respectivo inicio de sesión se muestra la pantalla Home, donde se encuentra el menú que puede ver el usuario. En el caso de ser Administrador se agrega una pestaña al final que le permite administrar Usuarios, Provincias y Ciudades.

## Consulta de información

En la pestaña Consulta de Información el usuario puede buscar mediante los parámetros de CI (Cédula de identidad) o Apellidos.

## Solicitud de ingreso

Un usuario puede hacer una Solicitud de Ingreso en la pestaña con el mismo nombre. En la que deberá Ingresar la información correspondiente a los campos: Cédula de identidad, Nombres, Apellidos, Provincia y Ciudad en el cual deberá elegir las correspondiente en las lista desplegable, seleccionar el Sexo, Fecha de Nacimiento, Número de miembros en el hogar y seleccionar si un miembro de su familia tiene una discapacidad.

## Aprobación de solicitud

Un usuario puede consultar si su solicitud ha sido aprobada en la pestaña Aprobación de solicitud. Donde podrá buscar por un rango de fecha.

## Reportes de solicitud

Un usuario puede imprimir un reporte de Solicitud en la pestaña Reportes de solicitud. Donde podrá buscar por un rango de fecha. Y le informa que se generará un PDF.

## Administración

En cuanto a la pestaña de Administración  se despliega un submenú en el que el usuario de rol Administrador puede Administrar: Usuarios, Provincias y  Ciudades.

## Administración de Usuarios

En la pantalla Administrar Usuarios se muestra una lista con los usuarios existentes y la posibilidad de Ver, Editar, Eliminar o Crear un usuario.

### Crear usuario

Si el usuario da clic en el botón crear usuario se despliega una pantalla en la que debe llenar los datos correspondientes al usuario.

### Editar usuario

Si el usuario da clic en editar se cargan los datos del usuario donde podrá modificar lo que desee.

### Buscar información de usuario

Si se da clic en observar la información de un usuario se muestra la información del usuario y la posibilidad de volver.

### Eliminar usuario

Si se da clic en eliminar desaparece el registro de la lista.

# Modelos de la base de datos

## Modelo Lógico

## Modelo Físico